## Slide 1
Housing Price Prediction
02/10/2026
Báo cáo tiến độ
Sprint 3
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam — Chia dữ liệu, EDA và tạo feature (giai đoạn 3–5)
Thời lượng trình bày: ~10 phút
Notes: Mở đầu: sprint này chuyển từ dữ liệu sang mô hình — chốt cách chia dữ liệu và baseline, phân tích khám phá (EDA) để quyết định feature, rồi tạo feature và chạy mô hình đầu tiên. Trong quá trình làm, EDA và phân tích lỗi tìm ra thêm lỗi dữ liệu và đã sửa (v4, v5).

## Slide 2
TỔNG QUAN SPRINT
Từ dữ liệu sạch tới mô hình đầu tiên
15.850
dòng sạch dùng để học (dữ liệu v5)
2.728
nhóm vị trí để chia train/test không rò rỉ
38
feature trong 6 nhóm, rút ra từ 6 câu hỏi EDA
24,4%
sai số trung bình của mô hình đầu tiên (baseline 30,1%)
Tiến độ theo quy trình (WORKFLOW)
Giai đoạn 3
Hoàn thành
Chia dữ liệu theo nhóm vị trí, baseline, sổ thí nghiệm
Giai đoạn 4
Hoàn thành
EDA: 6 câu hỏi → 6 quyết định; tìm và sửa lỗi dữ liệu (v4)
Giai đoạn 5
Hoàn thành
38 feature, chống rò rỉ 3 lớp, hợp đồng feature đạt
Giai đoạn 6–7
Đã bắt đầu
Mô hình đầu tiên, bảng ablation, phân tích lỗi (v5)
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
2
Notes: Bốn con số chính. Dữ liệu làm việc hiện là v5: hai lần sửa thêm trong sprint này đều do EDA và phân tích lỗi phát hiện. Mô hình đầu tiên chưa tinh chỉnh đã giảm sai số trung bình từ khoảng 30% xuống 24,4% trên kiểm định chéo 5 fold; tập test chưa được dùng.

## Slide 3
GIAI ĐOẠN 3A · CHIA DỮ LIỆU
Tập test là những tòa nhà mô hình chưa từng thấy
1
Cụm tọa độ 200 m
Các tin cách nhau ≤ 200 m vào cùng nhóm (gom cụm DBSCAN).
2
Cùng tên dự án
Cùng dự án trong cùng tỉnh → cùng nhóm, kể cả tin không có tọa độ.
3
Cùng nhóm trùng lặp
Tin có thể trùng nhau luôn nằm cùng một phía train hoặc test.
2.728
nhóm vị trí
2,2%
nhóm lớn nhất
2.276
dòng test (14,4%)
Lỗi bắt được khi viết: ô trống "không có dự án" bị coi là một tên dự án → một nhóm chiếm 38% dữ liệu. Kiểm tra "nhóm ≤ 3%" đã dừng chương trình.
Chart: % dòng theo vùng ở hai phía — lệch ≤ 1,7 điểm
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh nhóm 2 | Tỉnh nhóm 3
Train + CV | 28.6 | 41.9 | 20.3 | 9.2
Test | 28.2 | 41.3 | 19.6 | 10.9
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
3
Notes: Nếu chia ngẫu nhiên theo tin, cùng một tòa nhà sẽ nằm ở cả hai phía và điểm số đẹp giả. Ba luật nối nhóm, có tính bắc cầu. Tập test 14,4% được phân tầng theo vùng và nguồn nên tỷ lệ hai phía gần như bằng nhau. Tập test chỉ dùng một lần ở cuối.

## Slide 4
GIAI ĐOẠN 3B · BASELINE
Mốc sàn: đoán theo giá thường của khu vực
Baseline | MAPE | MdAPE | R²
B0 · Giá thường phường → quận → tỉnh | 31,3% ± 3,3 | 22,1% | 0,22
B1 · Giá của 10 căn gần nhất (≤ 2 km) | 30,1% ± 1,9 | 21,3% | 0,37
Vì sao B1 không hơn B0 nhiều
Hàng xóm gần nhất (cùng tòa) đã bị chia sang phía khác — xác nhận cách chia đang chặn rò rỉ đúng thiết kế.
Cách đo
Target log(giá/m²); báo cáo MAPE, MdAPE, MAE, R² trên 5 fold, kèm độ lệch giữa các fold; ghi mọi lần chạy vào experiments/log.csv.
Mục tiêu
Mô hình phải thắng rõ ~30% MAPE và ~21% MdAPE thì mới có giá trị.
Đọc chỉ số
MAPE: trung bình % đoán lệch so với giá thật.
MdAPE: % lệch của căn "đứng giữa" — ít bị vài tin lạ kéo lệch.
R²: phần chênh lệch giá mô hình giải thích được (0 → 1).
MAPE 31% nhưng MdAPE 22%: căn điển hình lệch ~22%, một số ít tin lệch rất xa.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
4
Notes: Baseline là mốc sàn. Hai baseline đều quanh 30%. Chỉ số chính là MAPE, nhưng luôn xem cùng MdAPE vì giá nhà có đuôi dài. Mọi lần chạy được ghi vào sổ thí nghiệm.

## Slide 5
GIAI ĐOẠN 4 · EDA CÂU 1
Cùng tòa nhà, các nguồn rao cùng mức giá
Chart: Giá/m² batdongsan cao hơn Chợ Tốt bao nhiêu — tùy cách so
| Gộp — Hà Nội | Gộp — TP.HCM | Gộp — Tỉnh nhóm 2 | Gộp — Tỉnh nhóm 3 | Cùng cụm 200 m | Cùng dự án
So gộp theo vùng | 40 | 36 | 26 | 10 | 0 | 0
So trong cùng vị trí | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.5
≈ 0% (tỷ lệ 1,00)
Kết luận
So gộp: batdongsan cao hơn 10–40%.
So cặp trong cùng dự án (150 dự án): tỷ lệ 1,00; một nửa số dự án lệch trong ±5%.
Chênh lệch gộp đến từ thành phần: batdongsan có nhiều dự án cao cấp hơn.
Quyết định: KHÔNG dùng nguồn tin làm feature — tránh mô hình học đường tắt sai.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
5
Notes: Điều chỉnh so với báo cáo sprint 2: con số 20–33% là so gộp theo vùng. Khi so đúng cùng một dự án, ba nguồn rao như nhau. Đây là bẫy thành phần: giống so giá trung bình của hai cửa hàng bán hai loại hàng khác nhau. Vì vậy không đưa nguồn tin vào mô hình.

## Slide 6
GIAI ĐOẠN 4 · EDA CÂU 2–3
Vị trí quyết định giá; diện tích chỉ tác động ở hai đầu
Chart: Biết vị trí tới cấp nào → giải thích bao nhiêu % chênh lệch giá/m²
| Vùng | Tỉnh | Quận | Phường | Dự án / cụm
% giải thích | 24.5 | 30.5 | 49.4 | 64.7 | 77.8
Trong cùng một quận, căn đắt (P75) vẫn gấp 1,48 lần căn rẻ (P25) → quận chưa đủ. Dự án trong test chưa từng thấy, nên dùng phường, quận, tọa độ và hàng xóm.
Chart: Trong cùng dự án: giá/m² theo diện tích (m²)
| ≤40 | 40–55 | 55–70 | 70–85 | 85–100 | 100–130 | 130–200 | >200
% so với dự án | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28
Căn 40–130 m² cùng dự án gần như cùng giá/m²; căn > 200 m² (penthouse, thông tầng) cao hơn 28% → giữ diện tích và loại căn làm feature.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
6
Notes: Câu 2: biết quận giải thích khoảng một nửa, phường 65%, dự án 78% (con số này lạc quan vì đơn vị nhỏ). Câu 3: khi so toàn bộ, căn to có vẻ đắt hơn mỗi m², nhưng trong cùng dự án thì gần như phẳng, trừ căn rất lớn. Căn to chỉ hay nằm ở dự án đắt — lại là bẫy thành phần.

## Slide 7
GIAI ĐOẠN 4 · EDA CÂU 4–5
Tiện ích và loại căn hộ tạo chênh lệch rõ
Chart: TP.HCM: km tới ga metro → giá/m² so với quận
| ≤0,5 | 0,5–1 | 1–2 | 2–5 | 5–10 | >10
% so với quận | 54 | 36 | 15 | -3 | -2 | -11
Trong cùng quận còn liên quan tới giá: khoảng cách trung tâm, TTTM, công viên, metro. Trường, chợ, bệnh viện ≈ 0. GRDP tỉnh gần như không liên quan (ρ = 0,12).
Chart: Loại căn so với căn thường cùng quận
| Chung cư mini | Tập thể cũ | Nhà ở xã hội | Studio | Đang mở bán | Thông tầng | Penthouse | Sắp mở bán
% so với quận | -54 | -41 | -27 | 5 | 15 | 17 | 20 | 38
Đưa vào feature: loại căn, loại sở hữu, tình trạng dự án, pháp lý. Nội thất: mỗi nguồn ghi một kiểu → đã gộp nhãn; sau khi gộp ảnh hưởng ≤ ±5%.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
7
Notes: Câu 4: căn gần ga metro ở TP.HCM đắt hơn mức thường của quận tới 54% — không chứng minh metro làm tăng giá (tuyến 1 đi qua khu cao cấp), nhưng giúp dự đoán. Câu 5: chung cư mini, tập thể, nhà ở xã hội rẻ hơn 27–54%; dự án mới đắt hơn. Nhóm nhỏ vài trăm căn nên sai số ở nhóm này sẽ cao hơn.

## Slide 8
GIAI ĐOẠN 4 · EDA CÂU 6
Đọc tận mắt tin giá lạ → sửa dữ liệu hai lần
Bản | Phát hiện | Cách xử lý | Số tin
v4 | Nhà phố lọt vào mục căn hộ ("Bán Nhà …, 5 Tầng") | Loại khỏi phần học | 45
v4 | Tập thể cũ, nhà ở xã hội chưa gắn nhãn | Giữ, gắn đúng loại sở hữu | 54
v4 | Tin "nhận hồ sơ" — không bán căn cụ thể | Loại: không phải giá bán | 5
v4 | Gõ nhầm giá ×10 (tiêu đề 2,55 tỷ, ô giá 25,5 tỷ) | Loại: lỗi giá | 1
v5 | Chung cư mini mượn tên khu ("CHUNG CƯ A1 …", 2 người đăng) | Gắn lại: chung cư mini | 52
v5 | Dự án nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi | Gắn lại: nhà ở xã hội | 15
Nguyên tắc
Không xóa "tin trông lạ": penthouse 250 tỷ, tập thể 30 tr/m² là giá thật.
Mỗi luật được thử trên dữ liệu trước khi đưa vào code.
Đã bỏ 2 luật vì bắt nhầm: "trả trước" (đa số vẫn ghi đúng tổng giá), "TT" (thường là "thanh toán").
Mỗi lần sửa → đóng băng phiên bản mới, chạy lại toàn bộ.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
8
Notes: 235 tin có giá/m² lệch quá 2,5 lần mức thường của phường được đọc tay. Bản v4 sửa theo EDA; bản v5 sửa theo phân tích lỗi của mô hình đầu tiên. Còn khoảng 20 nhà phố của một người đăng guland chưa bắt được bằng luật an toàn — đã ghi vào danh sách vấn đề đã biết.

## Slide 9
GIAI ĐOẠN 5 · TẠO FEATURE
38 feature trong 6 nhóm, mỗi nhóm có lý do từ EDA
13
Căn hộ
Diện tích, phòng ngủ, WC, tầng, căn góc, loại căn, loại sở hữu, pháp lý, tình trạng dự án, nội thất, hướng ban công, vùng.
3
Giá khu vực
Giá thường của tỉnh, quận, phường — làm mượt theo cấp: phường ít tin kéo về giá quận.
2
Giá hàng xóm
Giá thường của 10 căn gần nhất (≤ 5 km, khác tòa) và khoảng cách tới chúng.
2
Tọa độ
Vĩ độ, kinh độ — phân biệt các căn trong cùng phường.
14
Tiện ích
Khoảng cách tới TTTM, công viên, siêu thị, bệnh viện, trường, chợ, trung tâm, metro; số tiện ích trong 1 km.
4
Kinh tế tỉnh
Dân số, mật độ, GRDP/người, diện tích — giữ để đo ở bảng ablation.
Không dùng: nguồn tin (EDA câu 1), tỉnh mới sau sáp nhập (gộp các thị trường giá khác nhau), giá và mọi dạng của giá, mã tin, người đăng, cờ lọc. Căn ngoài vùng có dữ liệu tiện ích → để trống, không ghi 0.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
9
Notes: Feature là các ô thông tin máy học dùng. Mỗi nhóm có lý do từ EDA. Nội thất và hướng được gộp nhãn giữa các nguồn trước khi dùng.

## Slide 10
GIAI ĐOẠN 5 · CHỐNG RÒ RỈ
Ba lớp chặn mô hình nhìn trộm đáp án
1
Chỉ học từ phần train
Giá thường của phường và giá hàng xóm chỉ tính từ train của fold hiện tại.
2
Tính chéo ngay trong train
Mỗi căn train nhận giá khu vực tính từ 4/5 phần train còn lại — giá của chính nó không lọt vào.
3
Hàng xóm khác tòa
Lúc thi không có hàng xóm cùng tòa, nên lúc học cũng bỏ hàng xóm cùng nhóm vị trí.
Đạt
Hợp đồng feature: không có cột cấm; tiện ích ngoài vùng phủ để trống; không feature nào tương quan > 0,95 với giá (cao nhất 0,67).
77%
Chỉ nhìn ô trống, máy đoán đúng nguồn tin 77% (đoán bừa 42%) — guland không bao giờ có nội thất, tình trạng dự án.
+0,5
Bỏ 4 feature lộ nguồn: MAPE 25,2% so với 24,7% — chỉ tệ hơn 0,5 điểm, nhỏ hơn độ lệch fold. Giữ bộ đầy đủ, kiểm lại bằng SHAP.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
10
Notes: Hai nhóm giá khu vực và giá hàng xóm mạnh nhất nhưng dễ rò rỉ nhất, nên có ba lớp chặn. Rủi ro còn lại: ô trống tiết lộ nguồn tin; đo trực tiếp bằng mô hình bỏ các feature này thì kết quả gần như không đổi, nên giữ bộ đầy đủ và ghi rõ trong báo cáo.

## Slide 11
GIAI ĐOẠN 6 · BẢNG ABLATION
Vị trí là nhóm feature đáng giá nhất
Chart: MAPE trên 5 fold CV — mỗi cột thêm đúng một nhóm feature
| Baseline B1 | Chỉ căn hộ | + Vị trí hành chính | + Dự án | + Tọa độ | + Giá hàng xóm | + Tiện ích | + Kinh tế tỉnh
MAPE % | 30.1 | 36.7 | 26.6 | 26.3 | 25.2 | 24.9 | 24.5 | 24.4
Đọc bảng
Vị trí hành chính: −10,1 điểm — nhóm duy nhất vượt hẳn độ lệch giữa các fold (±1–2).
Các nhóm sau: mỗi nhóm < 1 điểm, gộp lại −2,2 điểm.
Đầy đủ: 24,4% ± 1,0; MdAPE 18,8%; R² 0,47.
Bỏ guland khi học: 24,1% so với 24,2% — không khác → giữ guland.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
11
Notes: Mô hình HistGradientBoosting, tham số mặc định, chưa tinh chỉnh. Mỗi tầng thêm đúng một nhóm nên chênh lệch giữa hai cột liền nhau là giá trị của nhóm vừa thêm. Chênh lệch nhỏ hơn độ lệch giữa các fold được coi là không khác biệt. Kinh tế tỉnh gần như không thêm gì, đúng như EDA dự đoán.

## Slide 12
GIAI ĐOẠN 7 · PHÂN TÍCH LỖI
Sai nhiều nhất ở căn rẻ bất thường và căn hạng sang
Chart: MAPE theo nhóm (dự đoán out-of-fold)
| Toàn bộ | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh nhóm 2 | Chợ Tốt | guland | 20% tin rẻ nhất | Penthouse | Giá cực đoan
MAPE % | 24.4 | 21.4 | 24.9 | 26.8 | 26 | 25.6 | 36.2 | 42.9 | 47.1
20 / 20
dự đoán sai nhất đều là đoán CAO — giá thật rẻ bất thường.
139% → 79%
sai số của 64 tin chung cư mini / nhà ở xã hội sau khi sửa nhãn (v5); toàn bộ 24,7% → 24,4%.
Còn lại
giá niêm yết chỉ là tiền trả trước ("chỉ với 1ty8"), vài nhà đất còn sót, 1 tin sai quận.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
12
Notes: Đọc tay 25 tin sai nặng nhất. Phần lớn là chung cư mini mượn tên khu và nhà ở xã hội chưa gắn nhãn — đã sửa thành v5 và sai số nhóm này giảm gần một nửa. Nhóm khó còn lại: căn hạng sang và tin có giá chỉ là tiền trả trước.

## Slide 13
RỦI RO & HẠN CHẾ
Những điều cần nói rõ khi báo cáo kết quả
!
Giá rao, không phải giá giao dịch
Ba nguồn khớp nhau trong cùng dự án, nhưng có thể cùng cao hơn giá bán thật. Cần nêu ngay từ đầu báo cáo.
!
Ô trống lộ nguồn tin
77% đoán đúng nguồn chỉ từ ô trống. Đo bằng mô hình thì ảnh hưởng nhỏ; sẽ kiểm lại bằng SHAP.
!
Căn hạng sang và nhóm nhỏ
Penthouse sai 43%, nhóm mini / tập thể / nhà ở xã hội chỉ vài trăm căn — báo cáo sai số riêng.
!
Lỗi dữ liệu còn sót
~20 nhà phố của 1 người đăng guland, tin giá trả trước không ghi tổng giá — xử lý ở vòng phân tích lỗi sau.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
13
Notes: Các rủi ro đều đã có cách đo hoặc kiểm soát trong kế hoạch.

## Slide 14
KẾ HOẠCH TIẾP THEO
Hoàn thiện mô hình và giải thích
1
Mô hình
Vòng phân tích lỗi thứ 2
Thử LightGBM / CatBoost
Tinh chỉnh tham số — làm cuối cùng
2
Giải thích
SHAP: feature nào quyết định giá
Kiểm tra mô hình có dựa vào ô trống lộ nguồn
shapiq: tương tác giữa các feature
3
Chốt kết quả
Đánh giá tập test đúng một lần
Sai số theo nguồn, vùng, phân khúc
Báo cáo cuối và kết luận
Tập test (2.276 căn) vẫn chưa được dùng — mọi con số trong báo cáo này là kiểm định chéo 5 fold.
Dự đoán giá căn hộ chung cư Việt Nam · Báo cáo Sprint 3 · 02/10/2026
14
Notes: Bước tiếp theo theo đúng thứ tự trong quy trình: phân tích lỗi thêm một vòng, thử mô hình khác, tinh chỉnh cuối cùng, giải thích bằng SHAP, rồi mới đánh giá tập test một lần duy nhất.